열린 항목 등록부

2026-08-03 세미나 연구 피드백과 이후 판정을 통합한 최종본. 현재 상태 요약은 research-status.md, 이력은 progress-YYYY-MM-DD.md에 있다.

상태 표기: 판단 방향 결정 필요 / 설계 사양 확정 필요 / 조사 문헌 확인 필요 / 실행 실험 필요 / 종결 완료

담당 표기: 본인 직접 정독이나 질의 / 위키 방향 논의 세션 / 조사 문헌 조사 세션 / 실험 실험 세션

0. 최우선

| 번호 | 항목 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 개입 경로 판정 (D1) | 실험 |
| 0-2 | COLMAP 원전 정독 (B1) | 본인 |

0-1은 GPU 투입 여부를, 0-2는 판별값 재설계의 착수 가능 여부를 결정한다. 두 항목은 서로 독립이므로 병렬로 진행한다.

A. 존립과 스코프

A1. GS로 표면을 재구성해야 할 이유 · 판단 · 위키+조사 point cloud 기반 재구성으로 도시 규모가 가능한데 난이도 높은 GS를 쓸 근거를 세워야 한다. 현재 답은 "주류 분야가 이미 존재한다"는 것뿐이며 이는 이유가 아니다. 논거 구성은 위키 세션이 하고, 필요한 근거(고전 MVS의 달성 범위와 비용, GS 계열이 스스로 주장하는 이점)는 조사 세션이 수집한다. 읽기로는 닫히지 않는다.

A2. 표적 범위 전환 여부 · 판단 · 위키 배경 전체는 석사 범위를 넘는다는 지적. 대안은 복잡한 물체, 원거리 물체, 구멍 있는 물체, 가늘고 긴 구조물이며 GT mesh가 있는 합성 씬에서 쉬운 것부터 검증한다. 잠정 방침은 진단 주장(H1·H2)은 실제 씬에 남기고 개입 증명 무대만 통제된 곳으로 옮기는 것이다. C5와 D1의 결과를 받아 확정한다.

A3. 표현 범위 경고 · 판단 · 위키 mesh에 색과 텍스처를 입히는 것은 아직 어색하며 배경 전체를 잘 표현하겠다는 목표는 과도할 수 있다. A2와 같은 취지이므로 A2 판단에 흡수한다.

A4. CAD 분야의 mesh 품질 평가 관행 · 조사 · 조사 각도와 변 길이까지 따지는 분야의 관행을 참고한다. C4의 mesh 자체 품질 지표와 연결된다.

B. 핵심 판별값의 엄밀화

B1. COLMAP 원전 정독 · 조사 · 본인 Schönberger & Frahm, "Structure-from-Motion Revisited", CVPR 2016. 확인 목표 세 가지로 한정하고 전체 정독은 하지 않는다.

- 삼각측량각의 공식 정의 (두 뷰 쌍의 각인지 관측 집합의 통계인지)

- min triangulation angle 필터의 임계값과 그 근거

- track 선택과 정제 규칙 (point 채널 편향의 발생 지점) 완료 조건은 현재 임계값을 분야 표준 논리 위에 세울 수 있게 되는 것이다.

B2. 세 가지 양의 분리 정의 · 설계 · 위키 "10도 간격 15회와 150도 간격 2회가 같은 값인가"라는 지적은 서로 다른 세 양이 뭉뚱그려진 데서 나왔다. 현재 코드 실측은 다음과 같다.

| 양 | 현재 정의 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 각 범위 (pot_angle) | 평균 방향에서 가장 벌어진 카메라를 기준으로 한 최대 이격각. 포즈만으로 계산 | 정의는 명확하나 문서화되지 않았음 |
| 각 분포 (disp) | 1 빼기 평균 결과벡터 길이 | 계산·저장되고 있으나 4상태 분류에서 미사용 |
| 관측 중복도 (n_views, track) | 관측 횟수 | 사용 중 |
| 점 기반 각 (tri_angle) | 최대 6대만 뽑아 계산한 최대 쌍각 | 표본 추출이 이미지 순서 기준이라 긴 track에서 과소추정 |

조치는 세 양을 분리해 정의하고 disp를 분류에 편입하는 것이다. 지적에 대한 답이 이미 데이터 안에 있다.

B3. 임계값의 근거 · 설계 · 위키 현재 임계값은 선택된 값이며 유도된 값이 아니다. 주장 강도 규칙(순위만 맞으면 되며 값을 예측하지 않는다)이 부담을 줄이지만 근거는 여전히 필요하다. B1의 표준 논리 또는 C5의 통제 무대에서 유도한다.

B4. Observation Confidence Field 재설계 · 설계 · 위키 B1·B2·B3을 종합해 구조도로 그릴 수 있는 수준의 사양을 확정한다. SfM의 어떤 값으로 어떻게 격자를 만들고 파이프라인 어디에 무엇이 흘러드는지까지 명시한다. 발표 피드백의 최중요 그림 요구와 동일한 항목이다.

B5. 거리의 변장이라는 반론 · 부분 해소 H2를 거리 통제 설계로 수행해 같은 거리 안에서도 1.66에서 2.47배 격차가 나왔다. 완전한 종결은 C2가 담당한다.

B6. 3DGS가 SfM에서 실제로 쓰는 정보 · 조사 · 조사 점의 좌표와 색, 그리고 카메라 포즈까지만 쓰이며 관측 횟수와 각도는 초기화에 쓰이지 않는다. 이것이 본 연구의 진입점이다. 미검증 항목: 원논문 초기화 ablation에서 무작위 초기화 시 배경 영역이 나빠진다고 명시했는지. 확인 전까지 인용하지 않는다.

B7. 삼각측량각 사용 선례 · 조사 · 조사 학습 내부에서 loss 가중이나 prior 게이트로 쓴 사례를 찾는다. 촬영 계획 용도는 제외한다. 없으면 "찾지 못함"으로 명확히 결론내며 그 자체가 기여의 근거가 된다.

B8. 점 밀도 대리변수 반론 · 실행 · 실험 현재 반증 자료는 관측 횟수와 track 길이를 반박하므로, 반론이 "점 밀도의 대리변수"로 옮겨갈 수 있다. n_pts 채널이 이미 있으므로 같은 기준으로 직접 반증한다. C6에 편입한다.

B9. 포즈 전용 field 검증 · 실행 · 실험 point 채널을 제거한 field로 H1·H2가 재현되는지 확인한다. 학습이 필요 없다. COLMAP 필터가 만든 점 희소성의 대리변수라는 반론을 차단한다. 포즈만으로는 텍스처를 판별할 수 없어 4상태가 3상태로 축소되므로, 주장은 "핵심 판별값은 포즈만으로 성립한다"까지로 한정한다. C6에 편입한다.

C. 평가 설계

C1. 비어야 할 영역의 평가 관행 · 조사 · 조사 하늘처럼 mesh가 없어야 하는 영역을 기존 벤치마크가 어떻게 처리하는지 조사한다. GT 점군에 하늘 방향 점이 있는 경우의 처리, sky mask, 거리 상한, crop의 근거를 확인한다. accuracy 계열 포기 결정과 직결되므로 재검토 가치가 있다.

C2. 같은 거리, 다른 각도 비교 · 실행 · 실험 특정 영역을 보는 카메라 호만 제거하고 재학습해 그 영역만 나빠지는지 확인한다. 인과, 국소성, 근거리 사례를 한 번에 확보하며 B5를 종결한다. 대조군은 같은 수의 무작위 카메라 제거로 관측 총량을 통제한다.

C3. 조건 통일 방법 · 확보 Blender에서 입력 카메라 정보를 그대로 써서 렌더링하면 항상 같은 조건이 된다. 좌표축 문제는 z-up과 y-up 변환으로 해결한다.

C4. 지표 구성 규칙 · 확정 GT 대비 정성 및 정량 비교, ablation, 추가로 보일 것. 제시 순서는 관례 지표(Chamfer, F1)를 먼저 보이고 그 한계를 제시한 뒤 자체 지표로 넘어간다. 지표는 쓰기 전에 정의한다. mesh 자체 품질 지표(내각, 변 길이)도 검토 대상이다.

C5. GT mesh 데이터셋 확보 · 조사 · 조사 합성 씬 우선. 3DGS 계열에서 쓰이는 데이터셋 중 GT mesh가 함께 제공되는 것을 찾는다. 해골이 등장하는 씬에 GT mesh가 있다는 제보를 확인한다. 구멍 있는 물체와 가늘고 긴 구조물을 표적으로 삼은 선행 연구도 함께 조사한다. A2 판단의 재료다.

C6. 동일 기준 판별값 비교표 · 실행 · 실험 같은 within-band 기준으로 다섯 가지를 나란히 놓는다: 각 범위, 점 밀도(B8), 관측 횟수, 포즈 전용(B9), 경쟁 기법 지표. 우리 것만 격차를 만들면 대리변수 반론과 경쟁 차별화가 한 표로 정리된다. 로컬 CPU로 가능하며 GPU가 필요 없다.

D. 개입과 prior

D1. 개입 경로 판정 · 실행 · 실험 · 최우선 균일 prior 대조군을 거리별로 재판독한 결과, 이득과 피해가 상태가 아니라 거리를 따라 갈렸다. 근거리는 양쪽 상태 모두 개선, 중거리는 양쪽 모두 악화다. 표적 밴드에서 대상 상태조차 이득이 없으므로 상태 기반 배분이 baseline을 이길 경로가 불확실하다. 조치는 기존 데이터로 품질 변화량과 각도의 연속 관계를 확인하는 것이다. 저각도 구간에서 개선이 나오면 실행하고, 각도와 무관하게 전 구간 악화면 이 prior 경로에는 답이 없으므로 다른 개입 수단으로 전환한다. CPU 30분. 규율: 이 분석은 실행 여부 판단에만 사용한다. 여기서 임계값을 골라 조정하면 사전 등록된 비교가 오염된다.

D2. prior의 공표 정확도 · 조사 · 조사 단안 깊이 및 법선 추정 모델이 논문에서 제시하는 정확도를 수집한다. 상대인지 절대인지, 실외 대규모 장면 성능이 따로 보고되는지 확인한다. 목적은 "재구성된 mesh를 믿을 것인가 추정된 깊이를 믿을 것인가"의 기준 수립이다. 우리 무대에서는 균일 적용 시 중거리가 크게 나빠진 실측이 이미 하나 있다.

D3. 앵커 부재 교란 · 종결 "가중만으로는 효과가 없다"는 경쟁 논문의 경고는 효과가 전혀 없는 경우에 해당한다. 우리 대조군은 큰 폭의 변화를 만들었으므로 개입이 도달하지 못하는 상황이 아니다. 사전 등록 문구를 수정하지 않는다.

E. 경쟁과 위협

E1. 대상 선별 기반 복원 기법 · 조사 · 조사 SAM으로 대상 물체를 골라 복원하는 기법의 선별 기준과 목적을 확인한다. A2에서 표적을 물체로 옮기는 경우의 선례가 된다.

E2. mesh 분야의 대응 용어 · 확인 · 본인 regularization과 densification 대신 쓰는 용어가 무엇인지 직접 확인한다. 추측으로 채우지 않는다.

E3. 학습 프론트엔드 confidence · 조사 · 조사 학습된 기하 프론트엔드가 출력하는 픽셀별 confidence를 감독 배분에 쓴 선례가 있는지 확인한다. 초기화 시 점 필터링은 위협이 아니며 배분에 쓴 경우만 위협으로 분류한다. 주의: 이 계열은 우리와 같이 학습 전이므로 사후 판별값 공격 3단 중 시점 논거가 통하지 않는다. 별도 축이 필요하다. 네트워크가 자기 예측에 대해 갖는 확신(학습된 값, 이미지 공간, 뷰 종속)과 촬영 기하의 물리량(뷰 독립, 씬 간 비교 가능)의 구분이다.

E4. 경쟁 원자 정정 · 종결 CoMapGS도 학습 전 산출이므로 "학습 전 대 사후"라는 구분은 그 상대에게 작동하지 않는다. 유효한 차이는 개수 대 품질, 대상 과제, photometric 무가중 세 가지다. 원자 표는 상대별로 갈라 쓴다. 인용 사다리는 "전역 개수에서 국소 개수로 옮긴 선행, 국소 개수에서 국소 품질로 옮기는 본 연구"로 서술한다.

F. 종결된 항목 (기록용)

- SfM을 써야 했던 이유, 대안 초기화, SfM 개선 여부: 포즈는 필수이고 점은 선택이며, 대안 초기화 기법도 모두 포즈는 생성한다. SfM 개선은 표적이 아니다. 핵심 판별값이 포즈만으로 계산되도록 설계되어 프론트엔드가 바뀌어도 유지된다.

- "학습 전 정보 활용"의 주장 강도: "학습 전"은 시점을 뜻하며 학습을 하지 않는다는 뜻이 아니다. 아는 것은 기하가 아니라 감독의 신뢰도이므로 값이 정확할 필요가 없고 순위만 맞으면 된다. 상세는 research-status.md 8절.

- 앵커 부재 교란 (D3), 경쟁 원자 정정 (E4).